***Справка 2***

**ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА**

**НА „ТЕЦ ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ЕАД ЗА 2016 Г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обект** | **отчетени за периода 01.1.16 г-31.12.16 г** | **въведени за периода 01.1.16 г-31.12.16 г** |
| Питателна помпа 25m3/h | 57629,52 | 57629,52 |
| Климатична система | 687,50 | 687,50 |
| Система за впръск в котел №1 | 9708,00 | 9708,00 |
| Климатични системи 3 бр. | 2112,50 | 2112,50 |
| Багерна помпа | 11850,00 | 11850,00 |
| Климатична система | 687,50 | 687,50 |
| Климатична система | 1529,17 | 1529,17 |
| Горелки котел № 3 2 бр. | 30012,38 | 30012,38 |
| Дюзи на вентури Котел № 1 | 17365,00 |  |
| Дюзи на вентури Котел № 3 | 16765,00 |  |
| Въздуховод студен въздух ШТМ3А и ШТМ 3Б | 3000,00 |  |
| Въздуховод за газови горелки та Котел № 3 | 5800,00 |  |
| Въздуховоди за вторичен въздух | 16255,84 | 16255,84 |
| Кабелотърсач | 6220,00 | 6220,00 |
| Анализатор за разтворен кислород | 12250,00 | 12250,00 |
| Преносим турбидиметър | 2340,75 | 2340,75 |
| Перисталтична помпа | 8291,10 | 8291,10 |
| Разходомер SITRANS | 4645,00 | 4645,00 |
| Компютърна система | 1384,00 | 1384,00 |
| ОБЩО: | **208533,26** | **165603,26** |

Има инвестиции, които са започнати през 2016г. и следва да се приключат в 2017 г. това са по проекти за подобряване на горивния процес на ПГ- 1 и ПГ- 3.

Изп. директор ……………

(А. Ботов)