***Справка 1***

**Инвестиционна програма на „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД**

**за 2017-2018 г.**

Топлосилов цех

1. Монтаж на смивна помпа – 4 000 лв. Въвеждане – м.юли 2017
2. Промяна на въздуховоди към газови горелки на ПГ 3 – 20 000 лв.

Въвеждане – м.август 2017 г.

1. Подмяна въздуховоди студен въздух към ШМ 3А и ШМ 3Б –

15 000 лв. Въвеждане – м.август 2017 г.

1. Изработване на нови мълнеприемници и мълнеотводители над Котелен цех – 10 000 лв. Въвеждане – м.октомври 2017 г.
2. Изграждане на противообледителна система в ТЕЦ – 20 000 хил.лв. Въвеждане – м.октомври 2017 г.
3. Идейни проекти за изграждане на допълнителни мощности на ТЕЦ – 15 000. Въвеждане – м.юни 2017 г.

**Общо : 84 000 лв.**

ХВО цех

1. Закупуване на влагомерна везна за пряко определяне влагата на твърдото гориво – 4 000 лв. Въвеждане – м.юни 2017 г.
2. Закупуване на лабораторна система за дейонизирана вода – 3 000 лв. Въвеждане – м.юни 2017 г.
3. Закупуване на ел.задвижка за подаване на химически очистена вода към деаератор с обхват 0-100 куб.м/ ч – 5000 лв. Въвеждане – м.август 2017 г.

**Общо : 12 000 лв.**

Въглеподаване

1. Подмяна на тролеите на „Грайферен“ кран с гъвкави кабели монтирани на ролки и подмяна на захранващите кабели към двигателите на ход, количка и подем – 8000 лв. Въвеждане – м.юни 2017 г.

**Общо : 8 000 лв.**

Електро цех

1. Подмяна на Главното табло и оперативното напрежение – грайферен кран, според новите нормативни изисквания – 7 000 лв. Въвеждане – м.август 2017 г.
2. Въвеждане на SKADA система за визуализация на температурата на деаератора – 5 000 лв. Въвеждане – м.юни 2017 г.
3. Нови релейни защити и SKADA за регистратор на събития – проект – 5 000 лв. Въвеждане – м.юни 2017 г.
4. Изграждане на кабелни линии и на тръбна кабелна канална система – 34 000 лв. Въвеждане – м. март 2018 г.
5. Подобряване на земни защити на изводи 6,3 kV и заземяване на звезден център на шинна система 6,3 kV – 35 000 лв. Въвеждане – м.февруари 2018 г.

**Общо: 86 000 лв.**

**Общо инвестиции: 190 000 лв.**

Изп.Директор ТЕЦ: \_\_\_\_\_\_\_\_

(инж. А. Ботов)