“ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН” - ЕАД

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНАТА ПРОГРАМА  КЪМ 31.12.2014г.

на

“Топлофикация – Плевен” ЕАД

| Ремонт в | Предвидени ср. за периода /х.лв./ | Усвоени ср. към 31.12.14г./х.лв./ |
| --- | --- | --- |
| Топлоизточник | 1377 | 860 |
| Топ.мрежи | 133 | 323 |
| АС | 244 | 335 |
| Общо | 1754 | 1518 |

Изп.Директор: ______________

/инж.Ив.Гетов/